市场与产品可行性研究

澳洲饮食营养健康App
可行性研究报告

以薄荷健康类产品为参照的市场、数据、产品与监管评估

版本 1.0  |  研究基准日：2026年8月28日

用途：后续产品定义、用户验证、商业评估与Go/No-Go决策

# 执行摘要

核心判断 在澳洲推出饮食营养健康App具有有条件可行性。机会不在于复制另一个英文卡路里记录器，而在于结合澳洲可信食品数据、中餐及亚洲餐识别、中英双语解释和可执行的下一餐搭配建议。

| 评估维度 | 评分 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 8/10 | 官方数据可用，OCR、图片和语音交互成熟 |
| 用户需求 | 7/10 | 体重和饮食健康需求强，但记录摩擦明显 |
| 差异化空间 | 6.5/10 | 普通记录市场拥挤，亚洲饮食和双语服务仍有空档 |
| 商业化 | 5.5/10 | 强免费竞品压低单纯订阅的付费空间 |
| 监管可控性 | 7/10 | 保持一般健康管理定位可降低TGA门槛 |
| 综合判断 | 6.8/10 | 建议先验证细分市场，再决定是否扩大投入 |

推荐切入点：澳洲多元文化饮食人群，首先服务经常食用中餐或亚洲餐的华语用户，再向其他亚洲及移民饮食场景扩展。

# 1. 研究范围与前提

本报告把可行性定义为：在澳洲面向普通消费者推出饮食记录、营养分析和搭配建议App，并在不进入疾病诊断或治疗的前提下，验证其产品、市场、数据、商业及监管成立条件。

## 1.1 分析边界

研究对象为一般健康和体重管理工具，不等同于医疗器械或临床营养治疗软件。

中国大陆产品信息主要来自官方App Store页面；其中用户数、食物库规模和识别准确率属于开发者自述，需在尽调阶段独立核验。

本报告是桌面研究，不替代澳洲法律、隐私、税务、医疗器械和营养专业意见。

收入、获客成本和留存率尚未经过真实用户测试，因此商业可行性为条件性判断。

## 1.2 评估框架

评估从五个方面展开：大陆产品模式、本地竞争与需求、数据与技术、监管与隐私、商业模式及验证门槛。

# 2. 中国大陆产品模式及启示

## 2.1 薄荷健康：从食品库到完整体重管理平台

薄荷健康已形成食品查询、三餐及运动记录、体重体脂跟踪、AI计划、专家服务、社区和健康商品销售的闭环。其官方页面称食品库超过100万条，以中国食物为主，并采用免费功能、会员和服务商品组合变现。

核心资产是长期积累的中国食品和菜肴数据，而不只是热量计算公式。

产品围绕记录、反馈、计划、陪伴和购买形成连续使用链路。

中餐菜名、份量和烹饪方式的本地化降低了记录门槛。

## 2.2 好轻：硬件数据入口与AI管理

好轻以体脂秤和体重数据为入口，叠加拍照识别、AI问答、动态减重计划、饮食和运动建议。该模式说明自动采集身体数据可以提高持续使用，但自有硬件会增加库存、售后和认证负担，不宜作为澳洲初创版本的第一步。

## 2.3 Keep：运动生态带动饮食

Keep把饮食置于吃、练、睡一体化数据体系中。其优势来自运动课程、穿戴设备和社区规模。若新产品没有运动内容生态，正面复制Keep的综合路线成本过高。

## 2.4 新一代轻量产品：多模态低摩擦记录

中国App Store已出现大量拍照、语音、自然语言和标签OCR记录工具，竞争重点从食品库数量转向记录速度和解释质量。但单张图片无法可靠获知用油、酱料、隐藏食材和真实重量，因此输出应被设计为可编辑估算，而非精确测量。

可借鉴的产品原则 数据库本地化、多模态快速输入、可纠正估算、连续反馈和可信来源展示值得借鉴；社区、电商和自有硬件应推迟到产品市场匹配之后。

# 3. 澳洲市场、竞争与需求

## 3.1 主要竞品

| 产品 | 核心优势 | 对新产品的约束 | 潜在空档 |
| --- | --- | --- | --- |
| Easy Diet Diary | 澳洲食品库、条码、营养素、免费无广告、专业端连接 | 本地记录基础功能已被很好覆盖 | 对中餐和双语文化饮食的理解可继续提升 |
| MyFitnessPal | 全球品牌、设备生态、宏量营养和高级记录方式 | 用户规模和功能广度形成壁垒 | 国家数据混杂、复杂菜肴记录仍可能繁琐 |
| FoodSwitch | 澳洲科研背景、条码、健康替代、免费 | 超市扫描和替代推荐并非空白 | 不以整日饮食和复合餐记录为核心 |
| Yuka | 简单评分、庞大商品库、替代建议 | 健康评分交互已经成熟 | 澳洲文化餐食和连续膳食建议有限 |
| AI记录新秀 | 图片、语音、文字输入快速 | AI交互容易被复制 | 可信数据、可解释性和澳洲专业审核仍可差异化 |

## 3.2 需求证据

澳洲统计局数据显示，2022年65.8%的成年人属于超重或肥胖，其中31.7%属于肥胖。澳洲饮食App研究则发现，常用功能包括饮食记录、营养查询和条码扫描；停止使用的首要原因是耗时，其后包括难用、昂贵和用途有限。

市场含义 澳洲不缺营养App，缺的是更低摩擦、更可信且更贴近日常饮食的体验。单纯增加一个卡路里计算器不能形成产品市场匹配。

## 3.3 华语及亚洲饮食切口

2021年澳洲约139万人报告华人血统；约68.5万人在家使用普通话，约29.5万人使用粤语。华语用户适合作为首批验证对象，但最终市场应包括所有经常食用中餐、东南亚餐、印度餐及其他复合文化饮食的人群。

中西混合家庭和新移民需要双语食品名称及份量解释。

家庭合菜、火锅、外卖和餐馆菜较难用传统数据库逐项记录。

营养师需要看懂用户真实文化饮食，而不是只看到模糊的通用菜名。

# 4. 数据与技术可行性

## 4.1 澳洲可用数据基础

| 数据层 | 用途 | 优势 | 限制及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| AFCD Release 3 | 基础食材营养底库 | 1,588种常见食品；每种至少58项核心营养数据；以实验室分析为主 | 需遵守署名、相同方式共享及局限性说明 |
| AUSNUT 2023 | 调查消费食物和复合食物映射 | 更接近实际食用场景 | 需核对具体许可和配方推导方式 |
| FSANZ品牌食品库 | 澳洲包装食品 | 由GS1和品牌商参与、具有验证规则 | 覆盖范围和更新时效不能预设为完整 |
| 标签OCR及用户提交 | 补充新品牌和亚洲超市商品 | 扩展快 | 必须保存标签证据、版本、审核状态和纠错机制 |
| 文化菜肴配方库 | 中餐和亚洲复合餐 | 形成差异化 | 只能给区间或可编辑估算，需由专业人员审核 |

## 4.2 推荐的数据可信度设计

每条食品记录显示来源、适用国家、采集日期、最后审核日期和可信等级。

把实验室数据、品牌标签数据、标准配方估算和用户提交明确区分。

复杂菜肴先识别食物类别，再让用户快速确认份量、烹饪方式、油和酱料。

保存修正反馈，用于提升检索排序和模型表现，但不能未经审核直接污染主数据库。

同时支持kJ和kcal，并优先遵循澳洲标签和份量表达习惯。

## 4.3 AI边界

AI适合降低输入成本、拆解餐食、解释营养数字和生成候选搭配，但不应替代营养数据库、份量确认或专业审核。建议向用户显示估算范围和不确定性，并允许一键修正。

# 5. 推荐产品定位与MVP

建议定位 面向澳洲多元饮食人群的双语智能饮食助手：理解本地包装食品、中餐和亚洲餐，并把营养数字转化为下一餐怎么搭配。

## 5.1 第一版必须具备

中英文食品名称、俗称和同义词搜索。

澳洲包装食品条码和营养标签OCR。

照片、文字和语音联合记录中餐及亚洲餐。

碗、勺、片、杯和克等份量快速确认。

能量、蛋白质、纤维、钠、饱和脂肪和糖等核心提示。

依据澳洲饮食指南评价一天的饮食结构，并给出下一餐建议。

常吃餐食复用、Apple Health或Health Connect同步、周报导出。

明确显示数据来源、更新时间和估算置信度。

## 5.2 第一版不应建设

社区信息流和复杂内容审核体系。

自营健康食品商城或自有体脂秤。

疾病诊断、治疗或自动临床膳食方案。

不可解释的单一AI健康分数。

完全依赖照片得出的精确热量。

# 6. 监管、专业与隐私

## 6.1 TGA边界

一般卡路里计数、健康饮食和生活方式工具通常不属于医疗器械；若软件声称诊断、预防、监测或治疗疾病，则可能成为软件医疗器械并需要纳入ARTG。对澳洲用户开放的海外软件也可能被视为在澳洲供应。

| 建议使用的表达 | 高风险表达 |
| --- | --- |
| 支持健康饮食；一般健康信息；帮助形成习惯；营养估算 | 治疗糖尿病；逆转脂肪肝；预防疾病；自动制定治疗饮食 |
| 对健康成年人提供一般搭配提示 | 根据化验结果或疾病状态给出治疗决策 |

## 6.2 隐私与跨境数据

饮食、体重、身体指标、疾病信息和餐食照片可能构成健康信息。若把数据发送至境外AI或云服务，澳洲机构通常需要采取合理措施确保境外接收者符合Australian Privacy Principles，并可能对境外处理行为承担责任。

优先选择澳洲区域存储，并记录所有数据处理地点。

允许用户删除原始餐食照片并导出或删除账户数据。

不把健康数据用于广告画像或未经同意的二次用途。

采用最小化收集、明确同意、访问控制、审计日志和数据保留期限。

上线前完成隐私影响评估，并由澳洲律师复核隐私政策和跨境安排。

## 6.3 专业审核

营养内容和搭配逻辑应由澳洲Accredited Practising Dietitian审核。涉及孕期、儿童、进食障碍风险、肾病、糖尿病、过敏和其他特殊人群时，应设置明确的转介和限制路径。

# 7. 商业模式评估

## 7.1 B2C订阅

单纯依赖订阅存在压力，因为Easy Diet Diary和FoodSwitch提供强免费产品，MyFitnessPal则占据综合高级订阅位置。免费层可覆盖基础搜索、记录和每日概览；付费层应聚焦无限AI识别、双语周报、家庭账户、高级计划和营养师协作。

建议测试每月7.99至12.99澳元或每年59至89澳元的价格区间；这仅是实验区间，不是已验证市场价格。

## 7.2 B2B2C

专业端可能比纯消费者订阅更具防御性，可服务APD、华人诊所、健身房、大学国际学生健康服务和企业健康项目。价值点是让专业人员快速理解中餐、家庭合菜和亚洲调料，并获得可审核的饮食周报。

## 7.3 暂不建议的电商路线

薄荷健康的商品和硬件闭环依赖中国供应链及规模。澳洲物流、库存和售后成本更高，过早销售自有商品还可能削弱营养建议的独立性。

# 8. 12周验证计划

## 阶段一：第1至3周，问题验证

访谈30至50名澳洲用户，其中至少一半经常吃中餐或亚洲餐；同时访谈5至10名APD和若干诊所或健身专业人员。要求受访者实际演示最近一周的记录流程。

## 阶段二：第4至8周，可用原型

原型只覆盖300至500种高频基础食物、500至1,000种澳洲包装食品和100至200种常见中餐或亚洲菜，提供照片、文字、标签三种入口以及当日分析和下一餐建议。

## 阶段三：第9至12周，付费验证

| 指标 | 建议Go门槛 | 验证目的 |
| --- | --- | --- |
| 常见餐食成功记录率 | >90% | 验证数据库和输入覆盖 |
| 单餐中位记录时间 | <30秒 | 验证是否真正降低摩擦 |
| AI结果大幅修改率 | <20% | 验证识别及份量流程 |
| 四周留存 | 20%至25% | 验证持续价值 |
| 目标价格付费意愿 | >=5%活跃测试者 | 验证消费者商业化 |
| 专业机构试点 | >=3家 | 验证B2B2C路径 |

上述数值是本项目建议的内部决策门槛，并非行业平均基准。正式决策还应结合获客成本、退款率、安全事件和营养师支持成本。

# 9. Go/No-Go结论

## 建议Go的条件

中餐及亚洲餐记录成功率显著优于通用竞品。

用户能够在30秒内完成多数餐食记录并愿意持续四周。

可信来源和可编辑估算能够建立用户信任。

至少一个商业路径在小规模测试中出现真实付费。

隐私、跨境数据和TGA定位经澳洲专业顾问确认可控。

## 建议No-Go或转向的信号

主要用户只需要现有免费记录功能。

高频中餐仍需大量手动修正，无法形成体验优势。

付费意愿不足以覆盖AI推理、数据维护和专业审核成本。

获客高度依赖持续付费广告，缺乏营养师或社区渠道。

产品为追求差异化被迫进入未经验证的疾病治疗建议。

最终结论 最值得做的是澳洲本地标准下、真正懂中餐和亚洲饮食的双语营养记录与搭配助手。最不值得做的是把薄荷健康翻译成英文后接入一个拍照模型。

# 10. 后续评估清单

| 待验证问题 | 当前状态 | 所需证据 | 责任人/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首批用户是否愿为双语和文化餐食识别付费？ | 未验证 | 付费落地页及价格实验 | 待定 |
| 澳洲品牌和亚洲超市商品覆盖率能否达到90%？ | 未验证 | 条码样本审计 | 待定 |
| 中餐份量和用油确认是否足够简洁？ | 未验证 | 可用性测试录像 | 待定 |
| AFCD及其他数据许可如何影响数据库分发？ | 待法律复核 | 许可意见和数据架构 | 待定 |
| B2B营养师端能否形成稳定收入？ | 未验证 | 3家以上付费试点 | 待定 |
| 目标用户中是否存在进食障碍或过度记录风险？ | 需专项设计 | 安全评估和转介策略 | 待定 |

建议每轮用户研究后更新本节，同时维护：假设、证据、决策、负责人和复查日期。

# 附录A：主要资料来源

薄荷健康 App Store

好轻 App Store

Keep App Store

FSANZ Food and nutrient databases

AFCD data files

FSANZ Data User Licence Agreement

Australian Branded Food Database

ABS: Waist circumference and BMI, 2022

ABS: Cultural diversity, Census 2021

Australian Government: Eating well

NHMRC Nutrient Reference Values

TGA software-based medical device guidance

OAIC health information guidance

OAIC APP 8 cross-border disclosure

Healthdirect: Dietitians

Australian diet-app acceptability study

JMIR: AI image-based dietary assessment review

Easy Diet Diary Australia

MyFitnessPal Australia

FoodSwitch Australia

Yuka Australia

# 附录B：版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-28 | 初始桌面研究；建立市场、数据、产品、监管、商业及验证框架 |